MUSTER-BIM-ABWICKLUNGSPLAN

(BAP)

<Auftraggeber/Bauherr>

<Projekt>

Version:

Datum:

Autor(en)/Autorin(nen):

1	Einleitung	2

1.1	Geltungsbereich des Dokumentes	2

1.2.	Projektübersicht	4

2	BIM-Ziele und -Anwendungsfälle	6

2.1	BIM-Ziele	6

2.2	BIM-Anwendungsfälle	6

3	Bereitgestellte Grundlagen	9

4	Digitale Liefergegenstände und Lieferzeitpunkte	10

5	Organisation und Rollen	12

5.1	Projektorganisation	12

5.2	BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten	12

6	Strategie der Zusammenarbeit	13

6.1	Gemeinsame Datenumgebung (CDE)	13

6.2	BIM-Koordination	15

7.	Qualitätssicherung	18

7.1.	Gesamtprozess der Qualitätssicherung	18

7.2.	Qualitätsprüfung der Fachmodelle	18

7.3.	Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle	18

7.4.	Überprüfung und Freigabe	19

7.5.	Qualitätsprüfungsprotokolle	19

8.	Modellstruktur und Modellinhalte	20

8.1.	Modellierungsvorgaben	20

8.2.	Informationsbedarfstiefe	20

8.3.	Koordinatensysteme	23

8.4.	Einheiten	23

8.5.	Toleranzen	24

9.	Technologien	25

9.1.	Softwarewerkzeuge und Lizenzen	25

9.2.	Datenschutz und Datensicherheit	26

10.	Geltende Normen und Richtlinien	26

11.	Anhang	26

A.        LOIN-Anhang	26

B.        Terminplan	26

# Einleitung

## Geltungsbereich des Dokumentes

### Auftraggeber-Informationsanforderungen

Die Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) beschreiben gemäß VDI 2552 Blatt 10 „die Anforderungen des Auftraggebers an die Informationslieferungen des Auftragnehmers zur Erreichung der definierten BIM-Ziele und -Anwendungsfälle. Dazu gehört, dass die Informationen zum festgelegten Zeitpunkt in der geforderten Quantität und Qualität zur gemeinschaftlichen Nutzung vorliegen.“

Die AIA

beschreiben die Leistungen, die mit der Zuordnung zu Leistungsbildern im Vertrag zu schließen sind,

unterscheiden nicht in Grundleistungen und besonderen Leistungen,

beschreiben nicht, wie die geforderten Informationslieferungen erstellt werden,

gelten gemeinsam mit dem LOIN-Anhang und weiteren Anhängen und

bilden eine Basis für den BAP.

### BIM-Abwicklungsplan

Der BIM-Abwicklungsplan (BAP) dokumentiert gemäß VDI 2552 Blatt 10 „die nach Vertragsschluss gemeinsam von der Auftragnehmerseite erarbeitete und mit dem Auftraggeber abgestimmte Vorgehensweise zur Lieferung von Informationen und Daten und zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten AIA.“ Der BAP gilt für alle Projektbeteiligten und ist unter Verantwortung des in der Rolle BIM-Gesamtkoordination tätigen Objektplaners unter Mitwirkung der Fachplaner in Abstimmung mit dem BIM-Management zu erstellen. Der BAP ist i. d. R. ein dynamisches Dokument und wird während des Planungsprozesses fortgeschrieben.

### Dokumentenstruktur

Dieser BAP wurde auf der Grundlage folgender mitgeltender Dokumente erarbeitet:

| Nr. | Dokumententitel | Version/Datum |
| --- | --- | --- |

Tabelle 1: Mitgeltende Dokumente

Der BAP gilt für alle Projektbeteiligten und ist unter Verantwortung und Mitwirkung der folgenden Akteure zu erstellen:

| Verantwortlich |  |
| --- | --- |
| Mitwirkung |  |
| Geprüft durch |  |
| Freigegeben durch |  |

Tabelle 2: Verantwortlichkeiten für die Erstellung des BAPs

## Projektübersicht

| Maßnahmenbezeichnung |  |
| --- | --- |
| eVKE-Nummer |  |
| Projektnummer BMVg |  |
| Projektnummer BImA |  |
| Liegenschaft-ID des Maßnahmenträgers/WE-Nr. |  |
| Liegenschaftsbezeichnung |  |
| Liegenschaftsadresse |  |
| Gebäude-ID/Gebäudeteil-ID des Maßnahmenträgers |  |
| Art der Maßnahme |  |
| Beschreibung/ Projektspezifika |  |
| Auftraggeber |  |
| Ansprechpartner |  |

Tabelle 3: Projektangaben

| Auftragnehmer |  |
| --- | --- |
| Rolle(n) |  |
| Projektphase(n) |  |

Tabelle 4: Angaben zur vorgesehenen Beauftragung

| Abschnitt |  | Beschreibung | Bauwerksnummer |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 5: Bauwerke/Projektabschnitte

| Fachdisziplin | Abkürzung | Kommentar |
| --- | --- | --- |

Tabelle 6: Beteiligte Fachdisziplinen

# BIM-Ziele und -Anwendungsfälle

## BIM-Ziele

Die BIM-Ziele des Auftraggebers sowie die daraus abgeleiteten BIM-Anwendungsfälle sind in den AIA aufgeführt. Abweichungen von den AIA bzw. Ergänzungen sind in der nachfolgenden Tabelle einzutragen.

| Nr. | BIM-Projektziele | AwF-Nr. | Bezeichnung des BIM-Anwendungsfalls | AN/AG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 7: Projektspezifische BIM-Ziele und daraus abgeleitete BIM-Anwendungsfälle

Neben der Auflistung von Anwendungsfällen und ihrer Charakterisierung durch den Auftraggeber können nachfolgend auch weitere projektspezifische Vereinbarungen der Auftragnehmer zur Umsetzung der BIM-Anwendungsfälle festgehalten werden:

| Nr. | AwF-Nr. | Beschreibung gemäß AIA | Projektspezifische Ergänzung des AN |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 8: Im Projekt umzusetzende Anwendungsfälle inkl. Kurzbeschreibung und 
projektspezifischer Ergänzung des AN

## BIM-Anwendungsfälle

Im Verlauf des Projektes werden die in den AIA abgestimmten Anwendungsfälle regelmäßig überprüft und an die sich weiterentwickelnden Methoden, Softwareprodukte und Schnittstellen angepasst. Alle in den AIA identifizierten Anwendungsfälle sowie weitere hier aufgeführte BIM-Anwendungsfälle, die die Auftragnehmer untereinander vereinbaren oder die aus den zusätzlich vereinbarten BIM-Zielen hervorgehen, werden in der folgenden Tabelle den entsprechenden Projekt- bzw. Lebenszyklusphasen zugeordnet.

| AwF-Nr. | Bezeichnung des Anwendungsfalls | Projekt-/Lebenszyklusphase (Auswahl „X“) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bedarf |  | Planen |  |  |  |  |  | Bauen |  |  | Betreiben |  |
|  |  | B | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 000 | Grundsätzliches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Bestandserfassung und - modellierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 | Bedarfsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | Erstellung von Bau- und Projektunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 | Visualisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 | Koordination der Fachgewerke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060 | Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 | Bemessung und Nachweisführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080 | Ableitung von Planunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 | Genehmigungsprozess |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Mengen- und Kosten- ermittlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Terminplanung der Ausführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Logistikplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Baufortschrittskontrolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Abrechnung von Bau- leistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Abnahme- und Mängelmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Inbetriebnahmemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Bauwerksdokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Nutzung für Betrieb und Erhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 9: Zuordnung der umzusetzenden Anwendungsfälle zu Projekt- bzw. Lebenszyklusphasen

Die Zuordnung der Verantwortlichkeiten zu den beteiligten Akteuren in den ausgewählten Anwendungsfällen erfolgt in den AIA. Abweichungen von den AIA sind in der nachfolgenden Tabelle einzutragen:

| AwF-Nr. | Fachdisziplinen (Auftragnehmer) |  |  |  |  | Projektspezifische Beschreibung/ Kommentar des AN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | … |  |

Tabelle 10: Projektspezifische Beschreibung der Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der 
ausgewählten BIM-Anwendungsfälle

Hinweis: Bitte „V“ oder „M“ eintragen.

Legende:

- V = verantwortlich

- M = mitwirkend

# Bereitgestellte Grundlagen

Die bereitgestellten Grundlagen für die modellbasierte Projektabwicklung sind in den AIA aufgeführt. Abweichungen von den AIA sind in der nachfolgenden Tabelle einzutragen:

| Grundlagen | Beschreibung | Datenformat | Zeitpunkt der Bereitstellung | Kommentar des AN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 11: Zusammenstellung von Grundlagen für modellbasierte Planung vom Auftraggeber

Für die Leistungserbringung und Umsetzung der BIM-Anwendungsfälle werden vom Auftragnehmer folgende Grundlagen zusätzlich gefordert:

| Grundlagen | Beschreibung | Datenformat | Zeitpunkt der Bereitstellung | Kommentar des AN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 12: Zusammenstellung von Grundlagen, die seitens des Auftragnehmers benötigt werden

# Digitale Liefergegenstände und Lieferzeitpunkte

Zu allen definierten Zeitpunkten (festgelegte Meilensteine und am Ende jeder Projektphase) müssen Modelle sowie Plan- und Dokumentenableitungen rechtzeitig in der CDE bereitgestellt werden. Abweichungen von den AIA sind in untenstehende Tabelle einzutragen und vom Auftraggeber freizugeben.

| Projektphase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein |  |  |  |  |
| Liefergegenstand | AwF-Nr./Beschreibung | Lieferzeitpunkt | Datenformat | Ergänzung/ Anpassung |

Tabelle 13: Auflistung von digitalen Liefergegenständen und Lieferzeitpunkten

Die in den AIA definierten bzw. in der vorangegangenen Tabelle aktualisierten digitalen Liefergegenstände sind in diesem Abschnitt weiter zu spezifizieren. Wenn erforderlich, können die Liefergegenstände in der Fortschreibung des BAPs durch weitere Angaben ergänzt werden.

| Projektphase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein |  |  |  |  |
| Liefergegenstand | Datenbereitsteller | Austauschrhythmus | Termin | Ordner/ Status CDE |
| Fachmodelle |  |  |  |  |
| Koordinationsmodell |  |  |  |  |
| Abgeleitete Pläne |  |  |  |  |
| <weitere> |  |  |  |  |

Tabelle 14: Örtliche und zeitliche Spezifikation der Ablage von Liefergegenständen in der CDE

In der nachfolgenden Tabelle sind die geplanten Termine festgehalten. Der detaillierte Terminplan zur Modellierung ist dem Anhang B zu diesem BAP zu entnehmen.

| Leistungsphase | Zwischenschritte | Geplanter Start | Geplantes Ende |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 15: Detaillierung der Projekttermine

# Organisation und Rollen

## Projektorganisation

In der Projektabwicklung mit der BIM-Methode übernehmen Projektbeteiligte auf Auftraggeber- und auf Auftragnehmerseite BIM-spezifische Rollen. Die Arbeitsbeziehung der Projektbeteiligten bzw. der vorgesehenen BIM-Rollen sowie ihre Zuweisung der konkreten Personen wird anhand der folgenden projektspezifischen Grafik dargestellt und im Folgekapitel näher beschrieben.

Abbildung 1: Projektorganigramm

Platzhalter für ein projektspezifisches Projektorganigramm

- Abbildung 1: Projektorganigramm

## BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten

Rollenbild und Qualitätsverantwortung sind in den AIA aufgeführt. Abweichungen von den AIA bzw. eine weitere Spezifizierung der Rollen sind in der untenstehenden Tabelle einzutragen:

| BIM-Rolle | Rollenbeschreibung/ Leistungen | Leistungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BIM-Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Gesamt- koordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Fachkoordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Autorinnen und -Autoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Nutzerinnen und -Nutzer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 16: Charakterisierung einzelner BIM-Rollen und ihre Zuweisung

# Strategie der Zusammenarbeit

## Gemeinsame Datenumgebung (CDE)

### Auswahl und Beschreibung des Systems

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Auftragnehmern untereinander erfolgen anhand der digitalen Liefer-objekte, die in der gemeinsamen Datenumgebung (CDE) abzulegen sind. Die ausgewählte CDE ist in den AIA beschrieben. Abweichungen und Ergänzungen zu den in den AIA beschriebenen Vorgaben können hier bei Bedarf eingefügt werden.

| System | Beschreibung | Zuständigkeit | Ansprechpartner | Kontaktdaten |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 17: Ausgewählte gemeinsame Datenumgebung (auszufüllen beim Wechsel der CDE oder 
bei der Bereitstellung seitens des AN)

### Prozess des Informationsmanagements

Das Informationsmanagement in einer CDE ist in den AIA beschrieben. Abweichungen und Ergänzungen zu den in den AIA beschriebenen Prozessen können hier eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben.

| Status nach ISO 19650 | Status in CDE | Datenumgebung |
| --- | --- | --- |
| In Bearbeitung |  |  |
| Geteilt |  |  |
| Veröffentlicht |  |  |
| Archiviert |  |  |

Tabelle 18: Projektspezifische Zuordnung der Datenumgebung zum Status der Liefergegenstände

Beim Übergang zwischen den Status ist jeweils die in der folgenden Tabelle definierte Qualitätsprüfung durchzuführen und anhand eines Prüfprotokolls zu dokumentieren.

| Statusübergang | Beschreibung |
| --- | --- |
| In Bearbeitung Geteilt | Prüfung durch den Auftragnehmer (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: für die jeweiligen Fachmodelle durch die BIM-Fachkoordination für das Koordinationsmodell durch die BIM-Gesamtkoordination Stichpunktartige Überprüfung/anlassbezogene Checks durch den Auftraggeber zur kontinuierlichen Qualitätssicherung, verantwortlich: BIM-Management |
| Geteilt Veröffentlicht | Finale Prüfung durch den Auftragnehmer vor Abgabe zu einem Meilenstein, z. B. Ende einer Leistungsphase (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namens-konventionen der CDE), verantwortlich: für die jeweiligen Fachmodelle durch die BIM-Fachkoordination für das Koordinationsmodell durch die BIM-Gesamtkoordination Abschließende Überprüfung durch den Auftraggeber (Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Management |
| Veröffentlicht Archiviert | Sicherstellen der Archivierung innerhalb der vorgegebenen Struktur der CDE, gemeinsam mit allen anderen zu archivierenden Dokumenten, verantwortlich: Projektleitung/Projektsteuerung, Mitwirkung des BIM-Managements für die digitalen Modelle |

Tabelle 19: Statusübergänge bei Anwendung einer CDE

## BIM-Koordination

### Vorgaben Koordinationsmodell

Aufbauend auf den Forderungen in den AIA werden im folgenden Abschnitt seitens des Auftragnehmers die Grundsätze der Zusammenarbeit sowohl bei der Koordination im jeweiligen Fachbereich als auch am Gesamtmodell dargestellt, falls die BIM-Gesamtkoordination Teil der Beauftragung ist.

Spezifizierung der Zusammenarbeit gemäß den Vorgaben in den AIA

Tabelle 20: Spezifizierung der Zusammenarbeit

Die Koordination mithilfe von Koordinationsmodellen wird folgend konkretisiert:

| Projektphase |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meilenstein |  |  |
| Koordinationsmodell | Fachmodell | Spezifikation |

Tabelle 21: Spezifikation der Koordinationsmodelle (im Fall der BIM-Gesamtkoordination als Teil der
 Beauftragung bzw. eines BAPs für alle AN)

### Projektbesprechungen

Im Folgenden wird die Zusammenarbeit im Rahmen von Projektbesprechungen festgelegt. Dazu gehören sowohl organisatorische als auch technologische, räumliche und zeitbezogene Aspekte, die in der Tabelle entsprechend spezifiziert werden:

| Besprechungsart | Beschreibung (Ziele/Themen) | Projektphase | Häufigkeit/Datum |
| --- | --- | --- | --- |

| Besprechungsart | Verantwortlich | Teilnehmende | Ort | Medium |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 22: Beschreibung von BIM-basierten Projektbesprechungen (Detaillierung gemäß den Vorgaben in den AIA oder Festlegung bei fehlenden Vorgaben)

### Modellbasiertes Aufgabenmanagement

Die während des Prüfprozesses dokumentierten Konflikte sind anhand des Koordinationsmodells zwischen der BIM-Gesamtkoordination und der BIM-Fachkoordination zu besprechen. Die Aufgabe der Beseitigung des Konfliktes wird der für das Fachmodell zuständigen Person modellbasiert protokolliert zugewiesen. Für das Einpflegen, Einlesen, Überprüfen und Nachverfolgen von modellbasierten Aufgaben, Aktualisierungen bei Planungsänderungen, Modellkoordinierungskommentaren und Konflikten auf Basis von Koordinationsmodellen ist ein modellbasiertes Aufgabenmanagementsystem aufzusetzen, welches über eine BCF-Schnittstelle verfügt. Falls das System in den AIA nicht definiert wurde, wird dieses folgend festgelegt:

| System | Beschreibung | Zuständigkeit | Ansprechpartner | Kontaktdaten |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 23: Bereitstellung eines Aufgabenmanagementsystems

### Vorgaben zum Testlauf

Um eine effektive und projektweite Umsetzung der BIM-Methodik und der ausgewählten Anwendungsfälle sowie die damit verbundene Anwendung entsprechender IT-Lösungen und den reibungslosen Datenaustausch auch disziplinübergreifend zu gewährleisten, sind Testläufe durchzuführen. Testdaten werden in einem eigenen Bereich auf der CDE abgelegt und dienen ausschließlich der Erprobung von Datenübergaben und Prozessen. Falls die Testläufe, deren Umfang und die Termine für ihre Durchführung nicht bzw. nicht vollständig in den AIA definiert wurden, sind diese in der nachfolgenden Tabelle zu ergänzen:

| Nr. | Testlauf | Umfang/ Bearbeitungsschritt | Verantwortliche für die Bereitstellung von Testdaten |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 24: Beschreibung von Testläufen

Es wird empfohlen, die Testläufe in der Projektvorbereitungsphase durchzuführen, nachdem die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen wurden (bspw. Vorhandensein der Software, CDE). In der Regel existieren zu diesem Zeitpunkt noch keine vom Auftragnehmer erstellten projektspezifischen Daten und Modelle, anhand derer ein Testlauf durchgeführt werden kann. Daher ist festzulegen, von wem die Testdaten bereitgestellt werden (Rollenzuweisung). Ergeben sich während der weiteren Bearbeitung Fragen im Datenaustausch, wird ein Testaustausch gegebenenfalls wiederholt.

# Qualitätssicherung

## Gesamtprozess der Qualitätssicherung

Die Grundsätze der Qualitätssicherung der angeforderten digitalen Liefergegenstände sind den AIA zu entnehmen. Abweichungen und Ergänzungen zu den in den AIA prinzipiell beschriebenen Prozessen können in den nachfolgenden Unterkapiteln eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben.

## Qualitätsprüfung der Fachmodelle

Die Qualitätssicherung der BIM-Fachmodelle ist durch die BIM-Fachkoordination durchzuführen.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Fachmodelle werden in den AIA aufgelistet. Abweichungen und Ergänzungen zu den AIA können hier eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben.

| Schwerpunkte der Qualitätsprüfung (Fachmodelle) | Detaillierung der Anforderung | Zeitpunkt/ Häufigkeit | Methode/ Werkzeug |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 25: Qualitätsprüfung der Fachmodelle im Projekt

## Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle

Die Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle ist durch die BIM-Gesamtkoordination durchzuführen.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle werden in den AIA aufgelistet. Abweichungen und Ergänzungen zu den AIA können hier eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben.

| Schwerpunkte der Qualitäts- prüfung (Koordinationsmodelle) | Detaillierung der Anforderung | Zeitpunkt/ Häufigkeit | Methode/ Werkzeug |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 26: Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle im Projekt

## Überprüfung und Freigabe

Nach der Qualitätssicherung durch den Auftragnehmer und exemplarischer Überprüfung durch den Auftraggeber (BIM-Management) werden die geforderten digitalen Liefergegenstände (siehe Kap. 4) durch den Auftraggeber freigegeben.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätsüberprüfung werden in den AIA aufgelistet. Abweichungen und Ergänzungen zu den AIA können hier eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben.

| Schwerpunkte der Qualitäts- prüfung Koordinationsmodelle | Detaillierung der Anforderung | Zeitpunkt/ Häufigkeit | Methode/ Werkzeug |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 27: Qualitätsprüfung der Fach- und Koordinationsmodelle im Projekt

## Qualitätsprüfungsprotokolle

Falls keine Vorgaben seitens des Auftraggebers in den AIA gemacht wurden, werden die folgenden Vorgaben für die Erstellung von Qualitätsprüfungsprotokollen vereinbart:

| Modell | Verantwortlich | Protokoll/ Bericht | Änderungen durch | Termin | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 28: Berichtsvorlagen

# Modellstruktur und Modellinhalte

## Modellierungsvorgaben

Die Modellierungsgrundsätze, die in den AIA erfasst sind, sind mit den Modellierungswerkzeugen grundlegend umsetzbar und müssen eingehalten werden. Die generellen Vorgaben in den AIA werden hier konkretisiert. An dieser Stelle werden zudem weitere Festlegungen zur Modellierung der Fachmodelle inkl. konkreten Hinweisen für die zum Einsatz kommenden Softwaresysteme aufgenommen.

Neben den projektspezifischen Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers festgelegt:

| Kategorie | Projektspezifische Modellierungsvorgaben |
| --- | --- |

Tabelle 29: Projektspezifische Modellierungsvorgaben

## Informationsbedarfstiefe

### Projekt- und Modellstruktur

Die grundlegende Projekt- und Modellstruktur wird vom Auftraggeber in den AIA festgelegt. Falls abweichende bzw. ergänzende Vorschläge seitens des Auftragnehmers zur Modell-struktur unterbreitet werden, sind diese in der folgenden Tabelle zu dokumentieren und vom Auftraggeber zu genehmigen.

Folgende BIM-Modelle sind im Rahmen des Projektes vereinbart:

| Verantwortlich/Fachdisziplin | Modellart | Zweck |
| --- | --- | --- |

Tabelle 30: Zusammenstellung von BIM-Modellen für das Projekt

Neben den Festlegungen in den AIA zum übergeordneten Modellstrukturplan werden an dieser Stelle Vereinbarungen über die in allen Fachmodellen einzuhaltende Modellstruktur, wie die Einteilung nach Geschossen, Bauabschnitten, Bauteilen festgelegt. Bei größeren Projekten sind auch Festlegungen zur Unterteilung der Fachmodelle in Teilmodelle, z. B. geschossweise oder bauabschnittsweise zu treffen.

Für die Abbildung der gewählten Projekt- oder Modellstruktur sind IFC-Klassen anzuwenden. 
Die Strukturierung mithilfe von IFC-Klassen ist dem LOIN-Anhang zu diesem BAP zu entnehmen.

| Verantwortlich/Fachdisziplin | Fachmodell | Teilmodell |
| --- | --- | --- |

Tabelle 31: Zusammenstellung von Fach- und Teilmodellen für das Projekt

### Informationsbedarfstiefe (LOIN)

Eine Übersicht über die generelle Definition der Informationsbedarfstiefe (LOIN) befindet sich in den AIA.

Geometrische Informationen
Eine Übersicht über die generelle Geometriebeschreibung befindet sich ebenfalls in den AIA. Konkretisierungen und Ergänzungen der geometrischen Detaillierung der Modellelemente, die bei der Erstellung und Fortschreibung des BAPs getroffen werden, sind in der nachfolgenden Tabelle hinzuzufügen.

Detaillierte Anforderungen auf der Ebene der Modellelemente sind dem LOIN-Anhang zu diesem BAP zu entnehmen.

| ID | LOG | Beschreibung | Leistungsphase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abk. | Modelltyp |  | 1–2 | 3–4 | 5–7 | 8 | 9 |
| LOG | 100 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 200 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 300 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 400 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 500 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 32: Ergänzung der generellen Anforderungen an die geometrische Detaillierung aus den AIA

Alphanumerische Informationen
Detaillierte Anforderungen an die alphanumerischen Informationen werden auf der Ebene der Modellelemente im LOIN-Anhang zu den AIA festgelegt. Dort sind zu allen relevanten Elementen die geforderten Merkmale angegeben.

Zusätzlich gelten noch die folgenden Angaben für „freie Merkmale“, d. h. Merkmale von Modellelementen, die im Projektverlauf vorgesehen sind, aber derzeit seitens des Auftraggebers noch nicht konkret benannt werden können.

Eine Übersicht über die generelle Definition der Informationsbedarfstiefe befindet sich in den AIA. Anpassungen der LOIN und Definition der freien Merkmale, die bei der Erstellung und Fortschreibung des BAPs getroffen werden, sind hier bei Bedarf vorzunehmen und im LOIN-Anhang zum BAP entsprechend zu ergänzen.

| ID | Fachmodell |  | Anzahl freier Merkmale in Leistungsphasen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modellelementgruppe | 2 | 3–4 | 5–7 | 8 | 9 |
| Abk. | Modelltyp |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 33: Anpassungen der freien Merkmale (Art und Anzahl) in den jeweiligen Projektphasen

    - Klassifikation

Zur Klassifikation eines Objektes können verschiedene Klassifikationssysteme verwendet werden. Die folgende(n) mit dem Auftraggeber abgestimmte(n) Klassifikation(en) ist (sind) neben den in den AIA definierten Klassifikationen im Projekt umsetzen.

| Klassifikationssystem | Beschreibung und Anwendung | Modelle/Objekte |
| --- | --- | --- |

Tabelle 34: Zusammenstellung von Klassifikationssystemen

    - Dateinamenskonvention

Die Benennung der Modelle und Pläne ist der vom Auftraggeber vorgegebenen Nomenklatur in den AIA zu entnehmen. Diese ist von den Projektbeteiligten strikt einzuhalten. Falls projektspezifisch erforderlich, sind Abweichungen zu den Festlegungen in den AIA hier einzutragen und durch den Auftraggeber zu genehmigen.

| Nomenklatur | Anmerkung |
| --- | --- |

Tabelle 35: Nomenklatur für die Plan- und Modellcodierung

## Koordinatensysteme

Das zu verwendende, mit dem Auftraggeber abgestimmte Koordinatensystem, das Höhensystem und der anzuwendende Projektnullpunkt für alle Projektbeteiligten und Modelle sind den AIA zu entnehmen. Falls abweichende Vorschläge seitens des Auftragnehmers unter-breitet werden, sind diese in der folgenden Tabelle zu dokumentieren und vom Auftraggeber zu genehmigen.

| Koordinatensystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Höhensystem |  |  |  |
| Projektnullpunkt in Weltkoordinaten | Ostwert/Rechtswert (x) | Nordwert/Hochwert (y) | Höhe (z) |
|  | x,xxx | y,yyy | z,zzz |

Tabelle 36: Koordinatensysteme und Projektnullpunkt

Koordinationskörper

| Koordinationskörper |  |
| --- | --- |
| Weitere Angaben |  |

Tabelle 37: Angaben zum Koordinationskörper

## Einheiten

Die Einheiten und Genauigkeiten bei der Attribuierung von Modellelementen sind vom Auftraggeber in den AIA definiert worden. Bei Abweichungen bzw. projektspezifischen Ergänzungen sind die entsprechenden Angaben in der nachfolgenden Tabelle einzutragen:

| Modelleinheit | Einheit (Bezeichnung) | Einheit (Symbol) | Genauigkeit | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 38: Auflistung von Einheiten

## Toleranzen

Insbesondere für die Durchführung der Kollisionsprüfung werden Toleranzen festgelegt, die den jeweiligen Projektphasen generell zugrunde gelegt werden. Bei fehlenden Vorgaben in den AIA bzw. Abweichungen dazu sind die entsprechenden Angaben in der nachfolgenden Tabelle einzutragen:

| Projektphase | Toleranz | Anwendbar für |
| --- | --- | --- |

Tabelle 39: Festlegung von Toleranzen für Kollisionsprüfungen

# Technologien

## Softwarewerkzeuge und Lizenzen

Die generellen Anforderungen an Softwarewerkzeuge sind in den AIA beschrieben. Nachfolgend ist die im Projekt eingesetzte Software aufgeführt.

    - BIM-Planungssoftware

Die folgende BIM-Planungssoftware wird im Rahmen des Projektes zum Einsatz kommen.

| Fachdisziplin | Software | Version | Fachmodell |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 40: Liste der BIM-Planungssoftware

    - BIM-Visualisierungs- und Prüfsoftware

Die folgende BIM-Visualisierungs- und Prüfsoftware wird im Rahmen des Projektes zum 
Einsatz kommen:

| Fachdisziplin | Software | Version | Verwendungszweck/Anwendungsfall |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 41: Liste der BIM-Visualisierungs- und Prüfsoftware

    - Weitere eingesetzte Software

Übersicht über weitere eingesetzte Software.

| Fachdisziplin | Software | Version | Verwendungszweck/Anwendungsfall |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 42: Liste weiterer Software

## Datenschutz und Datensicherheit

Alle Projektdaten sind vertraulich. Mit der Bereitstellung der Daten übergibt der Auftrag-nehmer seine Nutzungsrechte an den Auftraggeber. Genauere Informationen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit befinden sich in einer zusätzlichen Vereinbarung zur Vertraulichkeit, Datensicherheit und Datenschutz.

# Geltende Normen und Richtlinien

In Tabelle 43 sind alle projektrelevanten Normen, Richtlinien usw. aufzulisten.

| Lfd.-Nr. | Norm/Richtlinie |
| --- | --- |

Tabelle 43: Liste relevanter, im BAP referenzierter Normen und Richtlinien

# Anhang

## A.        LOIN-Anhang

## B.        Terminplan